Välkommen våren!

Här kommer en liten rapport om vad som händer just nu i vårt projekt.

Grävningen runt om i vårt området går framåt. Det flyter på bra och vi har haft upp till sju maskiner igång. Vi har gjort det mesta utav grävningen och just nu så trycks under en del vägar. Att vi har mycket sten har grävarna fått erfara. De stora områden vi har kvar är beroende av beslut från Eon och Länsstyrelsen. Det är framförallt förläggningen i Gunnarp, Alvhaga/Joarsbo och inom Naturreservat Fegen som återstår. Vi har därför nu enbart två maskiner kvar i området.

Då vi grävt under vinter och i frusen mark har återställningen inte kunnat slutföras. Det kommer att ske successivt. Det ligger också stora stenar utmed vägarna. De kommer att forslas bort av oss. De områdesansvariga skall anvisa plats så vi slipper köra så långt.

Vi planerar nu också för att genomföra blåsningen av fiber. När vi blåser fibern är det viktigt att alla har grävt ner slang i trädgården fram till sin husvägg. Många är klara men allt för många är kvar. Har ni frågor om detta så hör gärna av er till Eva 070-3860230 eller någon annan av oss i styrelsen eller din områdesansvarige.

Framöver kommer det information om hur anslutningen i husen skall ske.

Vi planerar att ha ett informationsmöte för våra medlemmar där ByNet, Net at Once och föreningen deltar. Avsikten är att ge så många som möjligt tillfälle att ställa frågor till oss om vad som gjorts, hur man bör dra anslutningar i hemmen mm.

Redan nu inbjuder vi till årsstämma till den 7 juni kl 19.00.

Vi vill önska alla våra medlemmar en GLAD PÅSK.